# LABITCONF 2026 — Speaker Admin App

## Documentación técnica del proyecto

### Qué es

App web de administración interna para gestionar speakers del evento LABITCONF 2026. Permite al equipo organizado ver postulantes, confirmar speakers, asignar charlas y gestionar la landing pública.

### Archivos

- index.html — App completa (frontend vanilla JS, single page)

- apps-script.js — Backend Google Apps Script

- Repo GitHub: MatheyBTC/LABITCONF-speakers (GitHub Pages)

- Carpeta local: D:\Claude\Proyectos\LABITCONF-speakers\

### Base de datos

Google Sheets como base de datos. Schema v3 con 39 columnas [0-38].

Columnas clave:

- [36] = landing (si/no) — aparece en landing pública

- [37] = mail_ok (si/no) — speaker confirmado por email

- [38] = landing_ok (si/no) — charla confirmada por email

### Features del admin

- Ver listado de speakers postulados

- Toggle 🌐 para incluir en landing

- Botón 📧 para confirmar speaker (envía email de bienvenida)

- Botón 🗓️ para confirmar charla asignada (envía email con detalles)

- Tab "Landing" con preview de la landing pública

- Guardar cambios a Google Sheets

### Integración Flodesk (en desarrollo)

Plataforma de email marketing.

- Cuenta: marketing@labitconf.com

- Email de envío: speakers@labitconf.com

- Dominio: labitconf.com (pendiente verificar DNS)

Segmentos a crear:

- 2026_Speaker_Postulado_EN / ES

- 2026_Speaker_Confirmado_EN / ES

- 2026_Speaker_Charla_EN / ES

### Flujos de email

- Form submit → GAS detecta idioma → agrega a segmento Postulado

- Admin click 📧 → GAS llama Flodesk API → agrega a Confirmado

- Admin click 🗓️ → GAS llama Flodesk API → agrega a Charla

### Pendientes (en orden)

- Verificar dominio labitconf.com en Flodesk (DNS: SPF, DKIM)

- Crear los 6 segmentos en Flodesk

- Configurar sender speakers@labitconf.com

- Diseñar templates de email (3 pares EN/ES)

- Codear función llamarFlodesk() en GAS

- Conectar botones admin al endpoint GAS

- Push a GitHub con todos los cambios

### Estado al 2026-07-01

- App admin funcional

- Flodesk MCP conectado (solo analytics)

- Dominio NO verificado

- Segmentos NO creados

- NO lanzado oficialmente